|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目变更申请单** | | | |
| **申请变更项目** | 数据采集系统 | **变更提出人** | 闫波 |
| **变更申请人** | 万松波 | **申请日期** | 2020/4/1 |
| **变更内容描述：** | | | |
| 用户可以从手机上实现数据的报送。 | | | |
| **建议变更方案：** | | | |
| 向已完成系统增加功能，以实现手机端报送功能。 | | | |
| **变更影响评估：** | | | |
| **质量影响：**增加了软件功能，方便用户使用，提升了质量。  **进度影响：**增加了开发人员负担，需调整原来进度计划，合理压缩子进度时间。  **成本影响：**提升了开发成本。 | | | |
| **项目主管部门意见：** | | | |
| 同意。  **评审人**：XXX | | | |
| **业主单位意见：** | | | |
| 同意。  **同意业主代表**：XXX | | | |