1 概述

1.1 项目概述

本项目的目标是开发一套数据采集系统，以实现对山东省企业就业失业等数据的采集及分析。

1.2 项目交付产品

可用的数据采集系统可执行文件。

1.3 定义、缩写词及简写

该项目、此项目、本项目：山东省企业就业失业数据采集系统

SPMP：软件项目管理计划


SRS：需求规格

2 项目组织

2.1 外部接口

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组织 | 联系人 | 联系方式 |
| 指导老师 | 闫 波 | [164036025@qq.com](mailto:164036025@qq.com) |
| 非本项目组同学 | 张三 | 1234567890@qq.com |

2.2 内部组织结构



2.3 角色与职责划分

需求分析，软件设计，编码设计，测试等。

3 管理过程

3.1 项目启动计划

每个团队成员不仅需要积极讨论，而且还要共同合作。要在充分讨论的基础上作出决定，并及时有效地执行。按时完成项目的基本功能，按时发布产品，遵循标准的项目操作标准，文件严格完整，代码注释充分，便于后续维护。产品运行稳定，界面友好易用，在软件开发过程中，要注重团队建设、合理分工、默契协作、和谐氛围。项目设计和开发人员要有创新才能更好地吸引客户。

3.2 初步工作计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 时间 | 内容 | 成果 |
| 需求调研 | 1~3周 | 成立项目咨询专家 组，对项目需求进行 详细的调研 | 系统需求规格说明书 |
| 系统设计 | 4~7周 | 在需求调研的基础上对系统架构、安全体系、功能等进行系统设计 | 系统设计说明书 |
| 系统开发 | 8~18周 | 进行各个子系统的迭代开发，完成单元测试 | 不同迭代版本的可运行系统 |
| 系统集成 | 19~20周 | 系统集成和对各模块集成测试 | 系统集成和对各模块集成测试 |
| 系统初验 | 21周 | 项目初验 | 初验报告 |
| 系统试运行 | 22周 | 1、平台上线试运行  2、系统持续优化 | 升级版本的可运行系统，并安装部署到用户本地 |
| 用户培训 | 23周 | 对各级用户进行培训 | 使用说明 |
| 项目终验 | 24周 | 项目终验 | 验收报告 |

3.3 控制计划

3.3.1 质量保证计划

本系统绝不使用盗版软件，会定期检查并配备专业人员进行监督检查。

3.3.2 进度控制计划

本系统进度由本企业过程控制部门参照质量管理部统一进行监控，并保留监控过程中所产生的日常检查记录。

3.3.3 预算监控计划

暂无。

3.3.4 配置管理计划

暂无。

3.4 风险管理计划